Stand heute, 13. Mai 2026: Du bist nah dran, aber ich würde noch nicht blind auf “Submit for Review” drücken. Der Web-Build läuft durch (npm run build erfolgreich), aber es gibt ein paar Apple-Review-Risiken, die du vorher entschärfen solltest.

Kurzfazit
Frühestens kann die App bei sauberer Einreichung noch heute oder morgen, 13./14. Mai 2026, live gehen. Apple sagt offiziell: 90% der Submissions werden in unter 24 Stunden geprüft. Danach kann die Verteilung im Store noch bis zu 24 Stunden dauern. Realistisch für deine erste Version mit Login, Firebase, Health, Screen-Time, Chat und KI: eher 24 bis 72 Stunden, bei Rückfragen/Rejection länger.

Die wichtigsten nächsten Schritte

- TestFlight-Build final hochladen
Deine GitHub Action/Fastlane ist grundsätzlich vorbereitet. Apple verlangt seit 28. April 2026, dass neue iOS/iPadOS-Uploads mit dem iOS/iPadOS 26 SDK oder neuer gebaut werden. Deine CI nutzt latest-stable Xcode, aber das würde ich im Action-Log einmal konkret prüfen.

- App Store Connect ausfüllen
App-Name, Subtitle, Beschreibung, Keywords, Kategorie, Altersfreigabe, Screenshots, Datenschutzlabel, Accessibility-Infos, Support-URL, Privacy-Policy-URL, Review Notes.

- Review Notes sauber schreiben
Gib Apple einen Demo-Account oder Demo-Modus. Apple verlangt bei accountbasierten Features vollen Zugriff für Review. Schreib auch rein:

  - welche Features HealthKit nutzen,

  - dass Screen-Time ggf. nur eingeschränkt/fallback-basiert funktioniert,

  - welche KI-Daten an Drittanbieter gehen,

  - wie Premium/Beta aktuell gedacht ist.

- Release-Option wählen
Ich würde manuelle Veröffentlichung nach Approval wählen. Dann kannst du nach “Accepted” noch einmal in Ruhe prüfen und dann selbst live schalten.

Code-/Produkt-Risiken, die ich vor Submission fixen würde

- Account löschen fehlt wahrscheinlich. Die App erlaubt Registrierung/Login, aber ich habe keine echte Konto-löschen-Funktion gefunden. Apple verlangt bei Apps mit Account-Erstellung eine in-app Account-Löschung. Nur Logout oder lokalen Cache löschen reicht nicht.

- Firestore-Regeln sind zu offen. In firestore.rules (line 16) dürfen alle eingeloggten Nutzer alle users lesen; guilds können von jedem eingeloggten Nutzer geändert/gelöscht werden. Für Launch: öffentliche Profile/Leaderboard trennen und Guild-Updates auf Mitglieder/Rollen begrenzen.

- Chat/UGC braucht Moderation. Global/Guild Chat existiert, aber ich sehe kein Melden/Blockieren/Moderationssystem. Apple schaut bei nutzergenerierten Inhalten darauf.

- Screen Time / Family Controls. Dein iOS-Code importiert FamilyControls, aber in App.entitlements (line 11) sehe ich kein com.apple.developer.family-controls. Dafür brauchst du Apples Family-Controls-Entitlement, falls du die Screen-Time-API wirklich ausliefern willst.

- Premium/IAP aufpassen. In data/premium.js (line 5) gibt es Preise und Beta-Codes. Sobald du digitale Features bezahlt freischaltest, muss das über Apples In-App Purchase laufen. Externe Codes/Payments für digitale Unlocks sind ein klassischer Rejection-Grund.

- Screen-Time monetarisieren ist heikel. Apple sagt ausdrücklich, dass Built-in Capabilities wie Screen Time APIs nicht monetarisiert werden dürfen. Deine Premium-Widgets enthalten screen_time_summary/screen_time; das würde ich vor Review entkoppeln oder kostenlos machen.

- Privacy Policy in der App. Es gibt Datenschutztext für KI in Settings, aber ich würde eine echte Datenschutzseite + Link in der App ergänzen. Die Registrierung zeigt “Hunter-Vereinbarung/System-Bedingungen”, aber das wirkt aktuell eher wie UI-Text als echte verlinkte Terms.

Marketing, das du vorbereiten solltest

- Screenshots: 6-8 starke Screens: Dashboard, Quest-Erstellung, Level/Stats, Health/Fokus, Dungeon/RPG-Progression, KI-Feature, Widgets.

- App Store Text: Klare Positionierung: nicht “To-do Liste”, sondern “RPG Habit & Quest Tracker”. Wichtig: keine “Solo Leveling”-Nähe in Store-Metadaten/Screenshots, sonst IP-Risiko.

- Privacy/Support/Landing Page: app.solotodo.com/privacy, /support, /delete-account oder ähnliches.

- Launch Copy: 1 kurzer App-Store-Text, 1 TikTok/Reel-Skript, 1 Product-Hunt/Reddit-Post, 1 kurzer Press-Kit-Ordner mit Icon, Screenshots, 20-Sekunden-Video.

- TestFlight Feedback: Vor Public Launch 10-30 echte Tester, besonders für Login, Health, Notifications, Chat und iOS Widgets.

Wie Apple vorgeht
Status läuft grob so: Ready for Review → Waiting for Review → In Review → Accepted oder Rejected. Bei manueller Veröffentlichung danach Pending Developer Release; nach Release Processing for Distribution, dann live. Apple prüft vor allem Stabilität, vollständige Metadaten, Datenschutz, Berechtigungen, Login-Zugriff, IAP-Regeln, UGC-Sicherheit und ob Backend-Dienste erreichbar sind.

Quellen: Apple App Review, App Review Guidelines, App Store Connect Submission, App Privacy Details, Account Deletion, Screenshots/App Previews, App Statuses, Family Controls Entitlement.