🚀 ARISE / SoloToDo — Business Roadmap

Ziel: Von "Hobby-Projekt" zu "launchfähigem Produkt mit Revenue"
Zeitrahmen: 6-8 Wochen bis Launch

Die richtige Reihenfolge

Die meisten Indie-Devs machen den Fehler, zuerst das Gewerbe anzumelden und dann erst zu schauen, ob überhaupt jemand die App will. Dreh die Reihenfolge um:

1. App launch-ready machen (Woche 1-2)

2. Content & Audience aufbauen (ab Woche 1, parallel)

3. App publishen (Woche 3-4)

4. Gewerbe anmelden (wenn erste Einnahmen kommen)

5. Skalieren (ab Woche 5+)

Phase 1: App launch-ready machen (Woche 1-2)

✅ Technische Must-Haves vor Launch

| Task | Warum | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| alert() entfernen | User sehen Fehler-Popups in Production | 30 Min |
| App Check aktivieren | Schützt Cloud Functions vor Missbrauch | 2h |
| Firestore Rules fixen | User können aktuell alle User-Daten lesen | 1h |
| Beta-Codes serverseitig | Stehen aktuell im Client-Code, jeder kann sie lesen | 2h |
| persist() debouncing | Sonst explodieren deine Firestore-Kosten | 1h |
| Free-Tier aufwerten | 1 Quest/Tag ist zu wenig → auf 3-5 erhöhen | 30 Min |
| Tesseract.js lazy-loaden | 4MB JS-Bundle wird sonst bei jedem User geladen | 1h |
| Error Reporting | Sentry Free-Tier einbauen, damit du Crashes siehst | 2h |

✅ Store-Vorbereitung

| Task | Details |
| --- | --- |
| App-Icon | Professionelles 1024x1024 Icon (Figma/Canva reicht) |
| Screenshots | 5-6 Screenshots für App Store/Play Store (verschiedene Screens der App) |
| App-Beschreibung | Deutsch + Englisch, mit Keywords |
| Privacy Policy | Pflicht für App Store UND Play Store. Muss online erreichbar sein |
| Terms of Service | Pflicht, wenn du In-App-Purchases hast |
| Support-URL | Kann eine einfache Seite oder E-Mail sein |
| Landing Page | Einfache One-Pager auf deiner Firebase-Domain reicht |

Phase 2: Content & Audience aufbauen (ab Woche 1, PARALLEL)

IMPORTANT

Fang JETZT an, nicht nach dem Launch. Du brauchst eine Audience BEVOR die App im Store ist. Sonst hast du 0 Downloads am Launch-Tag.

TikTok / Instagram Reels — Dein stärkster Kanal

Warum das funktioniert:

- Solo Leveling ist ein Mega-Trend (Anime Season 2, 500M+ Views auf TikTok)

- Gamification + Produktivität ist ein viral-fähiges Thema

- Deine App SIEHT gut aus — das ist perfekt für Video-Content

Content-Formate die funktionieren:

| Format | Beispiel | Viral-Potenzial |
| --- | --- | --- |
| "Ich hab eine App gebaut" | Dev-Journey, Behind-the-Scenes | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| "POV: Du bist ein Hunter" | App-Walkthrough mit Solo-Leveling-Musik | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Before/After | "Meine Produktivität vor vs. nach ARISE" | ⭐⭐⭐⭐ |
| Feature Reveals | Einzelne Features als Mini-Trailer (Shadow Army, Dungeons) | ⭐⭐⭐⭐ |
| "Solo Leveling, aber für dein echtes Leben" | Hook-Format | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Coding-Timelapses | Wie du die App gebaut hast | ⭐⭐⭐ |
| User-Reactions | Leuten die App zeigen, Reaktion filmen | ⭐⭐⭐⭐ |

Posting-Strategie:

- 3-5x pro Woche posten (Konsistenz > Perfektion)

- TikTok + Instagram Reels + YouTube Shorts gleichzeitig (gleicher Content, 3 Plattformen)

- Hashtags: #SoloLeveling #ProductivityApp #GamifiedLife #Arise #IndieApp #AppDev

- Sounds: Solo Leveling OST, trending Sounds, "Arise" Voice-Clips

Realistisches Ziel: 500-2.000 Follower vor Launch. 1 viraler Clip (50K+ Views) reicht, um am Launch-Tag 200+ Downloads zu bekommen.

Weitere Kanäle (optional, geringere Priorität)

| Kanal | Aufwand | Wirkung |
| --- | --- | --- |
| Reddit (r/SoloLeveling, r/productivity, r/androidapps) | Niedrig | Mittel — ein guter Post kann 100+ Downloads bringen |
| Twitter/X | Niedrig | Netzwerk mit anderen Indie-Devs, #buildinpublic |
| Product Hunt | Mittel | Einmal-Effekt, kann 500-2000 Signups bringen |
| Discord | Hoch | Langfristig wertvoll für Community, aber aufwändig |
| YouTube | Hoch | Langfristig starker Kanal, aber langsamer Aufbau |

Phase 3: App publishen (Woche 3-4)

Apple App Store

| Schritt | Details | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Apple Developer Account | Braucht ~24-48h für Genehmigung | 99 $/Jahr (~91 EUR) |
| Xcode Build | npm run build:cap → Xcode → Archive → Upload | — |
| App Store Connect | Screenshots, Beschreibung, Kategorien, Keywords | — |
| Review | Apple Review dauert 1-3 Tage, kann abgelehnt werden | — |
| In-App-Purchase Setup | StoreKit für Premium-Abo konfigurieren | — |

WARNING

Apple Review Risiken:

- Apple verlangt "Sign in with Apple" wenn du Google Login anbietest → hast du bereits ✅

- Apple kann die App ablehnen wegen Solo Leveling IP (Trademark-Verletzung)

- Apple prüft ob In-App-Purchases korrekt implementiert sind

- Kein Web-Payment-Link erlaubt (nur Apple IAP)

Google Play Store

| Schritt | Details | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Google Play Console | Einmalige Registrierung | 25 $ einmalig |
| Android Build | npm run build:cap → Android Studio → Signed APK/AAB | — |
| Play Store Listing | Screenshots, Beschreibung, Content Rating | — |
| Review | Typischerweise 1-7 Tage | — |
| Closed Testing | Google verlangt 14 Tage Closed Testing mit 12+ Testern bevor du live gehen kannst | — |

IMPORTANT

Google Play verlangt seit November 2023, dass neue Apps 14 Tage Closed Testing durchlaufen mit mindestens 12 Opt-in-Testern, bevor du in den öffentlichen Store darfst. Plan das ein!

Web App (PWA)

- Deine Firebase-Hosting-App ist bereits live → das ist dein Web-Launch

- Verbessere SEO: <title>, <meta description>, Open Graph Tags

- Füge ein Web-App-Manifest hinzu für PWA-Installation

- Stripe als Payment-Provider für Web-Premium (Apple/Google erlauben Stripe nicht in ihren Apps, aber im Web schon)

Payment-System — RevenueCat

TIP

RevenueCat ist der Standard für Indie-Apps. Es abstrahiert Apple IAP + Google Play Billing in eine einzige API und ist kostenlos bis 2.500$ Monthly Revenue.

RevenueCat Free-Tier:

- Apple In-App Purchases

- Google Play Billing

- Cross-Platform Subscription Management

- Analytics Dashboard

- Kostenlos bis $2.500/Monat Revenue

Für Web: Stripe Checkout oder Stripe Payment Links (einfachste Lösung)

Preisvorschlag:

| Plan | Preis | Empfehlung |
| --- | --- | --- |
| Free | 0 € | 3-5 Quests/Tag, Basis-Features, Werbung |
| Pro Monatlich | 4,99 €/Monat | Alle Features, AI, keine Werbung |
| Pro Jährlich | 34,99 €/Jahr (~2,92€/Monat) | Gleich wie Monatlich, 42% Rabatt |

Phase 4: Gewerbe anmelden (wenn erste Einnahmen kommen)

Wann musst du ein Gewerbe anmelden?

Kurze Antwort: Sobald du die App im Store mit In-App-Purchases veröffentlichst, betreibst du ein Gewerbe. Also vor dem Store-Launch.

Wie?

| Schritt | Details | Kosten |
| --- | --- | --- |
| Gewerbeanmeldung | Beim lokalen Gewerbeamt (Stadt/Gemeinde), oft online möglich | 20-60 € |
| Tätigkeit | "Entwicklung und Vertrieb von Software / Mobile Apps" | — |
| Rechtsform | Einzelunternehmen reicht erstmal völlig | — |
| Finanzamt | Meldet sich automatisch nach Gewerbeanmeldung, schickt Fragebogen | — |
| Kleinunternehmerregelung | Wenn Umsatz < 22.000€/Jahr → keine Umsatzsteuer | — |

Kleinunternehmerregelung (§19 UStG) — Nutze sie!

- Bis 22.000 € Jahresumsatz musst du keine Umsatzsteuer erheben

- Das vereinfacht alles massiv: Keine USt-Voranmeldung, keine Rechnungen mit MwSt

- Apple und Google führen die Umsatzsteuer für dich ab (sie sind der "Merchant of Record")

- Du bekommst von Apple/Google dein Geld nach Abzug ihrer 15-30% Provision

Was du NICHT brauchst (erstmal):

| Nicht nötig | Warum |
| --- | --- |
| GmbH/UG | Overkill für einen Solo-Dev. Erst ab ~50K+ Umsatz oder Investoren relevant |
| Steuerberater | Erst wenn Revenue > 1.000€/Monat. Vorher reicht Elster + einfache EÜR |
| Handelsregister | Nur für Kaufleute/GmbH, nicht für Einzelunternehmen |
| IHK-Beitrag | Kommt automatisch, aber bei < 5.200€ Gewinn: Befreiung beantragen |
| Markenanmeldung | Erst wenn die App Traktion hat (und nachdem du das IP-Risiko geklärt hast) |

Steuerliche Realität

Apple/Google nehmen 15-30% Provision

→ (15% im ersten Jahr bei < 1M$/Jahr via Small Business Program)

Beispiel: 100 User × 4,99€/Monat = 499€/Monat

→ Apple/Google behalten 15% = 74,85€

→ Du bekommst 424,15€/Monat

→ Davon ~30-42% Einkommensteuer (je nach Gesamteinkommen)

→ Netto: ~250-300€/Monat

Breakeven (Firebase-Kosten ~50-100€/Monat): ab ~30-40 zahlende User

Phase 5: Skalieren (ab Woche 5+)

Wachstumshebel nach Launch

| Hebel | Aufwand | Impact |
| --- | --- | --- |
| Content-Marketing (TikTok/Reels) | Mittel | Hoch — dein Hauptkanal |
| ASO (App Store Optimization) | Niedrig | Mittel — Keywords, Screenshots, Beschreibung optimieren |
| Referral-System | Mittel | Hoch — "Lade einen Freund ein → beide bekommen 7 Tage Pro" |
| Solo Leveling Community | Niedrig | Hoch — Reddit, Discord, Anime-Foren |
| Influencer | Mittel-Hoch | Hoch — Anime/Productivity YouTuber kontaktieren |
| Product Hunt Launch | Niedrig | Einmal-Effekt, kann groß sein |
| Pressearbeit | Hoch | Mittel — Tech-Blogs, Anime-Blogs |

Metriken die du tracken musst

| Metrik | Tool | Zielwert |
| --- | --- | --- |
| Downloads | App Store Connect / Play Console | 50+/Tag nach 3 Monaten |
| Day 1 Retention | Firebase Analytics / Mixpanel | > 40% |
| Day 7 Retention | Firebase Analytics | > 20% |
| Free → Trial Conversion | RevenueCat | > 5% |
| Trial → Paid Conversion | RevenueCat | > 30% |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | RevenueCat | 500€+ nach 6 Monaten |
| Churn Rate | RevenueCat | < 10%/Monat |

IMPORTANT

Installiere Firebase Analytics BEVOR du launchst. Ohne Daten fliegst du blind. Du musst wissen: Wo steigen User aus? Welche Features werden genutzt? Wie lang bleiben sie?

Konkreter 6-Wochen-Plan

Woche 1-2: Tech + Content Start

- Sicherheits-Fixes (alert, App Check, Rules, Codes)

- persist() Debouncing einbauen

- Free-Tier auf 3-5 Quests/Tag erhöhen

- Firebase Analytics einbauen

- Privacy Policy + Terms of Service schreiben (Template nutzen)

- TikTok/Instagram Account erstellen: @arise.app oder ähnlich

- Erste 3-5 TikToks aufnehmen und posten

- Landing Page auf Firebase Hosting

Woche 2-3: Store-Vorbereitung

- App-Icon finalisieren

- Store-Screenshots erstellen (6 Screens, iPhone + Android)

- Apple Developer Account beantragen (99$/Jahr)

- Google Play Console registrieren (25$ einmalig)

- RevenueCat Account + SDK einbauen

- Subscription-Produkte in App Store Connect / Play Console anlegen

- Gewerbe anmelden (Einzelunternehmen)

- Weiter TikToks posten (3x/Woche)

Woche 3-4: Closed Testing

- Android Closed Testing starten (12+ Tester finden — Freunde, Reddit, Discord)

- iOS TestFlight starten (ebenfalls 12+ Tester)

- Feedback sammeln und kritische Bugs fixen

- Content weiter posten, Launch ankündigen ("Coming Soon")

Woche 5: Launch 🚀

- Google Play: Von Closed Testing auf Production wechseln

- iOS: App Store Review einreichen

- Launch-Video auf TikTok/Reels (dein bester Content)

- Reddit-Posts in relevanten Subreddits

- Product Hunt Launch (optional, gut vorbereiten)

Woche 6+: Iterate

- Analytics auswerten: Retention, Conversion, Crashes

- A/B-Teste Premium-Pricing

- Feature-Nutzung analysieren → was wird nicht genutzt? Entfernen

- Content-Machine weiter laufen lassen

Die eine Sache, die am meisten zählt

Dein größter Hebel ist Content-Marketing auf TikTok/Reels.

Die App sieht fantastisch aus. Solo Leveling ist ein Mega-Trend. Du bist ein Solo-Dev der eine komplette App gebaut hat — das ist eine Story, die Leute lieben.

1 virales Video kann mehr bewirken als 3 Monate Coding.

Fang HEUTE an, nicht nach dem Launch. Jeder Tag ohne Content ist ein verlorener Tag.